# Documentação do Projeto: Loja Virtual de Jogos Eletrônicos

Documentação técnica e de andamento · Versão 0.3 (backend base + protótipo de vitrine) · 20 de outubro de 2026

## 1. Resumo executivo

Este documento registra o que foi construído até agora na Loja Virtual de Jogos Eletrônicos, as decisões técnicas tomadas, o estado de cada entrega e o que falta. O objetivo do projeto é uma loja de jogos físicos e digitais com API própria, dois bancos de dados (SQLite para dados transacionais e MongoDB para avaliações), aplicação web e, depois, aplicativo mobile.

Situação atual:

- O backend base está concluído e testado manualmente: CRUD completo de jogos com exclusão lógica, validação rigorosa de entrada, tratamento centralizado de erros e configuração por variáveis de ambiente.

- A autenticação de clientes foi antecipada (cadastro com consentimento LGPD, login com senha criptografada e token JWT), porque as avaliações dos jogos exigem um autor identificado.

- Existe um protótipo de vitrine (identidade visual "Cartucho") ligado à API real, criado para apresentação e validação com o responsável pelo projeto.

- Ainda não existem testes automatizados, carrinho, pedidos nem proteção das rotas administrativas. Todos estão no plano (seção 13).

## 2. Escopo e status das entregas

| Entrega | Status |
| --- | --- |
| Modelagem de dados (DER, DDL, DML) | Concluída |
| API de jogos (listar, buscar, criar, atualizar, desativar) | Concluída e testada manualmente |
| Validação de entrada e tratamento de erros | Concluída e testada manualmente |
| Configuração por ambiente (.env, .gitignore) | Concluída |
| Cadastro de cliente com consentimento LGPD | Concluído e testado manualmente |
| Login com JWT | Concluído e testado manualmente |
| Middleware autenticar e rota /api/auth/perfil | Implementação definida, testes pendentes |
| Protótipo de vitrine (front-end) | Entregue para demonstração |
| Avaliações dos jogos (MongoDB) | Não iniciada (próxima entrega) |
| Integração com API financeira | Não iniciada |
| Proteção das rotas de jogos e papéis de usuário | Não iniciada |
| Testes automatizados do backend | Não iniciada |
| Front-end web (React + Tailwind), mobile, E2E, deploy e CI/CD | Não iniciadas |

## 3. Metodologia e roteiro

O projeto segue um roteiro em que o backend só é considerado pronto depois de validado por testes, e só então o front-end o consome. A razão é reduzir retrabalho: o front passa a depender de um contrato de API estável.

| Fase | Etapa | Situação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Requisitos, metodologia ágil, modelagem e contrato de API | Modelagem concluída; contrato descrito na seção 7 |
| 2 | Backend (estrutura e endpoints) | Concluída |
| 3 | Bancos de dados (SQLite e MongoDB) | SQLite concluído; MongoDB a iniciar |
| 4 | Integração com API financeira (token apenas no backend) | Pendente |
| 5 | Autenticação e segurança | Parcial (autenticação antecipada) |
| 6 | Testes do backend | Pendente |
| 7 | Front-end web (React + Tailwind) | Protótipo em HTML puro entregue |
| 8 | Mobile (React Native) | Pendente |
| 9 | Testes E2E | Pendente |
| 10 | Deploy e CI/CD | Pendente |
| 11 | Documentação final e portfólio (incluindo quadro Kanban/Scrum) | Em andamento (este documento) |

Desvios conscientes do roteiro:

- A autenticação de clientes foi antecipada da Fase 5, com escopo mínimo (cadastro, login, middleware), porque o autor de uma avaliação precisa ser real. Papéis, limite de tentativas e demais reforços continuam na Fase 5.

- O protótipo de front-end foi adiantado da Fase 7 a pedido do responsável pelo projeto, para validar a identidade visual e a integração. Ele não substitui o front definitivo.

## 4. Tecnologias

| Camada | Tecnologia | Papel |
| --- | --- | --- |
| Runtime | Node.js | Execução do servidor |
| Framework | Express | Rotas e middlewares |
| Banco relacional | SQLite com better-sqlite3 | Jogos, clientes, administradores |
| Banco de documentos | MongoDB com Mongoose | Avaliações (planejado) |
| Validação | zod | Contrato dos dados de entrada |
| Senhas | bcryptjs | Hash de senha |
| Autenticação | jsonwebtoken | Token JWT |
| Configuração | dotenv | Variáveis de ambiente |
| Front-end (protótipo) | HTML, CSS e JavaScript puros | Vitrine de demonstração |

## 5. Arquitetura

### 5.1 Estrutura de pastas

PROJETO_LOJA_VIRTUAL_JOGOS_ELETRONICOS/
├── modelosDER/            Diagramas de modelagem
├── bancoDDL / bancoDML    Scripts de criação e carga do banco
├── public/index.html      Protótipo de vitrine
├── src/
│   ├── app.js             Configuração do Express (sem listen)
│   ├── server.js          Inicialização do servidor
│   ├── config/database.js Conexão com o SQLite
│   ├── routes/            Mapeamento de URLs
│   ├── controllers/       Lógica de cada recurso
│   ├── validations/       Schemas zod
│   └── middlewares/       validarId, errorHandler, autenticar
├── .env / .env.example    Configuração (o primeiro fica fora do Git)
└── .gitignore

### 5.2 Fluxo de uma requisição

- A rota recebe a chamada e aplica middlewares específicos (por exemplo, validarId).

- O controller valida o corpo com zod, executa a consulta parametrizada e responde.

- Qualquer erro não tratado chega ao tratadorDeErros, que devolve uma resposta padronizada sem expor detalhes internos.

- Rotas inexistentes caem no rotaNaoEncontrada (404 em JSON).

A separação entre app.js e server.js permite que os testes automatizados da Fase 6 importem a aplicação sem abrir uma porta.

## 6. Modelo de dados

### 6.1 Tabela JOGO (SQLite)

| Coluna | Tipo | Regra |
| --- | --- | --- |
| id_jogo | INTEGER | Chave primária, autoincremento |
| id_admin | INTEGER | Obrigatório, chave estrangeira para ADMINISTRADOR |
| nome | VARCHAR(200) | Obrigatório |
| plataforma | VARCHAR(50) | Obrigatório |
| genero | VARCHAR(50) | Opcional |
| preco | DECIMAL(10,2) | Obrigatório, maior ou igual a 0 |
| tipo | VARCHAR(10) | Obrigatório: digital ou fisico |
| estoque | INTEGER | Obrigatório, padrão 0, maior ou igual a 0 |
| desenvolvedora, descricao, requisitos_sistema, data_lancamento | texto/data | Opcionais |
| ativo | INTEGER | 1 ativo, 0 desativado (exclusão lógica) |

Índices de consulta em plataforma, genero e preco. Existe também um índice único em (nome, plataforma, tipo), sem distinguir maiúsculas de minúsculas, que impede o mesmo produto de ser cadastrado duas vezes.

### 6.2 Tabela CLIENTE (SQLite)

| Coluna | Regra |
| --- | --- |
| id_cliente | Chave primária, autoincremento |
| nome | Obrigatório, até 150 caracteres |
| email | Obrigatório, único, sem distinção de maiúsculas |
| senha | Hash bcrypt; pode ser nula para contas com login Google |
| login_google | Opcional, único (fora do escopo atual) |
| data_cadastro | Preenchida automaticamente |
| consentimento_lgpd_em | Obrigatória: data e hora do aceite dos termos |
| ativo | 1 ativo, 0 desativado |

Uma restrição garante que todo cliente tenha senha ou login Google. As demais entidades estão descritas nos diagramas da pasta modelosDER e nos scripts bancoDDL.

### 6.3 Persistência poliglota (planejada)

Dados relacionais e transacionais (jogos, clientes, pedidos) ficam no SQLite. As avaliações ficarão no MongoDB, em documentos com id_jogo, id_cliente, nota, comentario e data. O autor virá do token do usuário autenticado. A escolha se justifica porque avaliações crescem sem parar, têm campos flexíveis e são lidas por jogo.

### 6.4 Exclusão lógica

Jogos não são apagados: a exclusão marca ativo = 0. O registro permanece no banco para histórico e integridade com pedidos futuros, mas some das consultas.

## 7. Contrato da API

Base: http://localhost:3000. Todas as respostas são JSON.

### 7.1 Jogos

| Método | Rota | Função | Sucesso | Erros |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/jogos | Lista jogos ativos | 200 |  |
| GET | /api/jogos/:id | Busca um jogo ativo | 200 | 400 (id inválido), 404 |
| POST | /api/jogos | Cadastra jogo | 201 | 400 (dados ou id_admin inválidos), 409 (duplicado) |
| PUT | /api/jogos/:id | Atualiza campos enviados | 200 | 400, 404, 409 |
| DELETE | /api/jogos/:id | Desativa o jogo | 200 | 400, 404 |

Exemplo de cadastro:

POST /api/jogos
{
  "id_admin": 1,
  "nome": "The Witcher 3",
  "plataforma": "PC",
  "preco": 129.90,
  "tipo": "digital",
  "estoque": 50
}

Resposta (201): { "mensagem": "Jogo cadastrado com sucesso!", "id_jogo": 3 }

A atualização é parcial: o cliente envia apenas os campos que quer mudar, e os demais são preservados. Um corpo vazio é recusado, e o campo id_admin não pode ser alterado.

### 7.2 Autenticação

| Método | Rota | Função | Sucesso | Erros |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/registrar | Cria conta de cliente | 201 | 400, 409 (e-mail já cadastrado) |
| POST | /api/auth/login | Autentica e devolve token | 200 | 400, 401 |
| GET | /api/auth/perfil | Dados do cliente logado (exige token) | 200 | 401 |

O token é enviado no cabeçalho Authorization: Bearer <token> e vale por 1 hora (configurável). A rota /perfil depende do middleware autenticar, cujos testes ainda estão pendentes.

## 8. Regras de validação

Cadastro de jogo (zod, alinhado ao banco): id_admin inteiro positivo; nome de 1 a 200 caracteres; plataforma de 1 a 50; preco numérico maior ou igual a 0; tipo somente digital ou fisico (padrão digital); estoque inteiro maior ou igual a 0 (padrão 0); genero até 50, desenvolvedora até 100, demais textos livres e opcionais.

Cadastro de cliente: nome de 1 a 150; email em formato válido; senha de 8 a 72 caracteres (o limite de 72 existe porque o bcrypt só considera esse tamanho); aceite_lgpd obrigatoriamente true.

Identificador na URL: deve ser inteiro positivo. Valores como abc, -1 ou 1.5 são recusados com 400 antes de qualquer consulta ao banco.

## 9. Tratamento de erros

Um middleware global padroniza as respostas e impede o vazamento de detalhes internos.

| Situação | Código | Mensagem ao cliente |
| --- | --- | --- |
| Dados inválidos | 400 | Lista de campos e problemas |
| JSON malformado | 400 | JSON inválido no corpo da requisição |
| id_admin inexistente (chave estrangeira) | 400 | Referência inválida |
| Credenciais incorretas | 401 | E-mail ou senha inválidos (mesma mensagem para e-mail inexistente e senha errada) |
| Recurso não encontrado | 404 | Mensagem específica |
| Rota inexistente | 404 | Rota não encontrada |
| Duplicidade (nome, plataforma e tipo) | 409 | Já existe um jogo com esse nome, plataforma e tipo |
| Falha inesperada | 500 | Erro interno do servidor (o detalhe é registrado só no servidor) |

## 10. Segurança e conformidade

### 10.1 Já implementado

- Consultas parametrizadas em todo acesso ao banco, o que elimina injeção de SQL.

- Senhas com hash bcrypt; a resposta da API nunca devolve senha nem hash.

- Login sem enumeração de usuários: a mesma resposta serve para e-mail inexistente e senha errada.

- JWT assinado com segredo de 96 caracteres hexadecimais gerado aleatoriamente e guardado fora do Git; o token carrega apenas o identificador do cliente.

- Segredos fora do repositório: .env, loja.db e node_modules estão no .gitignore; o .env.example traz apenas valores de modelo.

- Integridade referencial ativa (PRAGMA foreign_keys = ON).

- Respostas de erro sem detalhes internos, sem pilha de execução nem mensagens do banco.

- LGPD: o cadastro exige o aceite explícito e grava a data e hora do consentimento.

### 10.2 Pendente (Fase 5 e seguintes)

- Proteger as rotas de criação, edição e exclusão de jogos. Hoje elas estão abertas e o id_admin vem do corpo da requisição; deve passar a vir do token.

- Papéis (administrador e cliente).

- Cabeçalhos de segurança (helmet), limite de tentativas de login e política CORS.

- Armazenar o token em cookie httpOnly no front definitivo (o protótipo usa sessionStorage, apenas para demonstração).

- Desligar o registro detalhado de SQL em produção (já condicionado a NODE_ENV=development).

- Política de privacidade, canal de exclusão de dados e demais exigências da LGPD antes de uso comercial.

## 11. Configuração e execução

Variáveis de ambiente (.env):

| Variável | Função | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| PORT | Porta do servidor | 3000 |
| NODE_ENV | Ambiente; development ativa o log de SQL | development |
| DB_PATH | Arquivo do SQLite | loja.db |
| JWT_SECRET | Segredo de assinatura do token (nunca versionar) | valor aleatório longo |
| JWT_EXPIRES_IN | Validade do token | 1h |

Para rodar:

- npm install

- Criar o .env a partir do .env.example e gerar o segredo com node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(48).toString('hex'))".

- Criar o banco executando bancoDDL e depois bancoDML (o loja.db não é versionado).

- node src/server.js e abrir http://localhost:3000.

## 12. Verificação realizada

Todos os testes abaixo foram executados manualmente com curl e tiveram o resultado esperado. Eles serão convertidos em testes automatizados (Jest e Supertest) na Fase 6.

| Área | Cenários verificados |
| --- | --- |
| Jogos | Listagem; busca por id; criação válida (201); preço não numérico, estoque negativo e plataforma ausente (400); duplicado (409); id_admin inexistente (400) |
| Atualização | Parcial preservando campos; preço negativo (400); corpo vazio (400); conflito de nome (409); id inexistente (404) |
| Exclusão lógica | Primeira exclusão (200); segunda (404); registro permanece no banco com ativo = 0 |
| Identificador | abc, -1, 1.5 (400); 9999 (404); válido (200) |
| Erros globais | Rota inexistente (404 em JSON); JSON quebrado (400) |
| Cadastro de cliente | Válido (201); e-mail repetido com outra caixa (409); sem aceite LGPD (400); senha curta (400); senha gravada como hash |
| Login | Válido (200 com token); senha errada e e-mail inexistente (401, mesma mensagem); corpo incompleto (400); conteúdo do token decodificado; assinatura falsa recusada |

## 13. Protótipo de vitrine (identidade visual "Cartucho")

Página única servida pelo próprio Express (public/index.html), ligada à API real. O nome "Cartucho" é provisório e depende de aprovação.

Identidade:

- Conceito: o card do jogo tem o formato de uma caixa de jogo, com lombada colorida por plataforma.

- Paleta: azul cobalto (#3D4BFF) como cor de marca, sobre branco-gelo (#F5F7FC) e azul-noite (#14183B) para texto; versão escura automática conforme o sistema do usuário.

- Tipografia: Bricolage Grotesque para títulos e Instrument Sans para texto.

Funcionalidades: listagem dos jogos reais do banco; busca por nome ou desenvolvedora; filtro por plataforma e por tipo; detalhe do jogo; criação de conta com aceite LGPD; login e exibição do nome do cliente; indicação de estoque (em estoque, últimas unidades, sem estoque). A página respeita o teclado, o modo de movimento reduzido e telas pequenas.

Limitações conhecidas:

- As capas são geradas por cor e iniciais, pois a tabela JOGO não possui imagem.

- Não há carrinho nem compra, pois ainda não existem endpoints de pedidos.

- Não há painel administrativo, pois as rotas de gestão ainda não estão protegidas.

- É HTML, CSS e JavaScript puros. O front definitivo (React e Tailwind) segue na Fase 7, reaproveitando a identidade e o fluxo de telas deste protótipo.

## 14. Decisões técnicas e lições do desenvolvimento

| Decisão ou ocorrência | Motivo e efeito |
| --- | --- |
| Separar app.js de server.js | Permite testar a API sem abrir porta |
| Validar com zod alinhado ao DDL | A regra do banco e a da API precisam coincidir; uma divergência (plataforma obrigatória no banco, opcional na API) gerava erro 500 em vez de 400 |
| Schema de atualização sem valores padrão | Os padrões de tipo e estoque fariam toda atualização parcial zerar o estoque e forçar digital. O defeito foi encontrado em teste e corrigido |
| Tratador de erros central | Remove try/catch repetidos, padroniza respostas e evita expor mensagens do banco |
| Exclusão lógica | Preserva histórico e integridade |
| bcryptjs no lugar de bcrypt | Evita compilação nativa; gera hash no mesmo formato |
| Custo do hash 10 no código e 12 nos dados de exemplo | Ambos funcionam no login; padronizar é opcional |
| Autenticação antecipada | Avaliações precisam de autor real; evita retrabalho com texto livre |
| node_modules e loja.db removidos do rastreamento do Git | Reduz o repositório e evita versionar dados |

## 15. Riscos e pontos de atenção

- Rotas de gestão de jogos abertas: qualquer pessoa com acesso à API pode criar, alterar ou desativar jogos. É aceitável apenas em ambiente de desenvolvimento.

- Sem testes automatizados: regressões só seriam detectadas manualmente até a Fase 6.

- Banco fora do Git: a recriação depende dos scripts bancoDDL e bancoDML estarem atualizados.

- Dependência de segredo: perder o JWT_SECRET invalida os tokens emitidos; vazá-lo permite forjar logins.

- Conformidade LGPD: o consentimento está gravado, mas política de privacidade e fluxos de acesso e exclusão de dados ainda não existem.

## 16. Próximos passos

- Validar o middleware autenticar e a rota /api/auth/perfil.

- Avaliações dos jogos no MongoDB (POST e GET em /api/jogos/:id/avaliacoes), usando o cliente do token.

- Fase 4: integração com a API financeira, com o token guardado apenas no backend.

- Fase 5: proteger as rotas de jogos, papéis de usuário, helmet, limite de tentativas e CORS.

- Fase 6: testes automatizados do backend, a partir dos cenários da seção 12.

- Fase 7 em diante: front-end React e Tailwind, mobile, E2E, deploy e CI/CD.

- Fase 11: quadro Kanban/Scrum, README final e material de portfólio.

## 17. Decisões que dependem do responsável pelo projeto

- Aprovar ou trocar o nome e a identidade visual ("Cartucho").

- Definir se haverá imagens de capa (exige uma coluna nova no banco e um meio de armazenar as imagens).

- Definir o escopo de carrinho, pedidos e pagamento, que determina os próximos endpoints.

- Definir os papéis de usuário (administrador e cliente) e quem pode gerir o catálogo.

- Aprovar a política de privacidade e os termos de uso exibidos no cadastro.